鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称：鄂尔多斯机场新建平行滑行道跟踪测绘项目

项目编号：CG/JSFGS-19-001-N

2019年8月5日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	3

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	3

五、联系方式	4

第二章、施工内容与技术要求	5

一、项目说明	5

二、施工内容及要求	5

第三章、承包方须知	6

一、施工方资格要求	6

二、响应文件的构成	6

三、评标与中标	6

第四章、响应文件格式与要求	11

格式一：	7

格式二：	8

格式三	9

格式四	10

格式五	11

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场新建平行滑行道跟踪测绘项目。

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场新建平行滑行道跟踪测绘项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-19-001-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）控制价：11万元

（六）测绘内容：

1、验证飞机场内一级控制点3个平面及高程与飞机场跑道东、中、西点坐标进行复核。

2、验证施工队布设的二级施工控制点，平面验证7个，高程验证3个。

3、监督施工队10米格网测量，验证300个10米格网点坐标。

4、施工队施工结束后验证建筑是否与设计相符，验证10处（包括位置坐标点和标高），由甲方指定位置。

## 二、测绘单位的资格要求

（一）承包方应符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件；

（二）测绘单位具有要求测绘乙级资质及以上，专业范围里应包含控制测量、地形测量、建筑工程测量及地级测绘资质。

## 三、踏勘现场

施工单位自行组织现场踏勘：

（一）、投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）、除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2019年 8月5日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2019年8月8日下午14:30。

响应文件接收及评标地点：鄂尔多斯集团综合办公楼2楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏娜

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、测绘内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）工期要求：根据平滑施工进度统计。

（三）测绘服务标准：符合平滑项目的设计要求及国家、民航现行规范要求。

（四）付款方式：乙方完成测绘内容（1）和测绘内容（2）甲方收到测绘成果，向乙方支付50%的测绘费，乙方完成测绘内容（3）甲方收到测绘成果，向乙方支付80%的测绘费，乙方完成测绘内容（4），甲方收到测绘成果，向乙方支付95%的测绘费，待工程完成验收，付清剩余全部款项（无息）。

第三章、承包方须知

## 响应文件的构成

承包方编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、承包方近两年类似项目的相关业绩证明（合同或中标通知书）

6、承包方须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件）

（2）承包方认为需提供的相关证明文件及资料

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与投标人进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重60%：最低投标报价为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×60%×100。

2）、商务及技术权重40%

| 商务及技术评分标建议评标办法 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场新建平行滑行道跟踪测绘项目 项目编号：CG/JSFGS-19-001-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 资质和业绩（10分） | 投标企业近3年有类似机场的测绘、测量等相关业绩，金额及公章应清晰可见。 - 1.单项合同金额≥10万元，每有一项得2分； - 2.单项合同金额＜10万元，每有一项得1分； - 最高得10分 |
| 详细的测绘服务方案及服务承诺（10分） | 1、有详细、周到的测绘服务方案及响应机制；（10分） 2、有详细的服务体系及方案（5分） 3、满足行业基本服务需求。（2分） |
| 投标人技术服务方案及服务措施 （20分） | 投标人技术服务方案及服务措施可靠、稳定。 1、服务方案及服务措施，优，15-20分； 2、服务方案及服务措施，一般，10-15分； 3、服务方案及服务措施，差，5-10分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，投标人可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目服务及承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部分，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

投标人名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

投标人开户银行：                  账号/行号：

投标人法人签字：

投标人法人授权代表签字：

投标人名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

投标人名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |
| 供货期限 |  |  |  |  |

受托人名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近三年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

项目售后服务及质量承诺（格式自定）

各类资质证明材（格式自定）