鄂尔多斯伊金霍洛国际

机场有限公司

项目名称： 鄂尔多斯机场空管改扩建塔台技术论证编制单位选定项目

项目编号：CG/JSFGS-20-008-N

2020年5月26日

目录

第一章、竞争性磋商公告	3

一、项目概况	3

二、供应商的资格要求	3

三、获取采购文件的时间、地点、方式	4

四、递交响应文件截止（评标）时间、地点	5

五、联系方式	5

第二章、编制内容与技术要求	5

一、项目说明	6

二、编制内容及要求	6

第三章、编制单位须知	18

一、编制单位资格要求	18

二、响应文件的构成	7

三、评标与中标	7

第四章、响应文件格式与要求	10

格式一：	19

格式二：	20

格式三	21

格式四	22

格式五	23

第一章、竞争性磋商公告

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司拟采用竞争性磋商的方式进行鄂尔多斯机场空管改扩建塔台技术论证报告编制单位选定项目

## 一、项目概况

（一）项目名称：鄂尔多斯机场空管改扩建塔台技术论证报告编制单位选定项目

（二）项目编号：CG/JSFGS-20-008-N

（三）采购人：鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司

（四）资金来源：企业自筹

（五）项目内容：

目前该项目正在进行可研修编工作，根据中国民用航空局空管行业管理办公室《塔台管制室位置和高度技术论证办法》规定：“机场管制范围内新建、扩建、改建及其他原因改变塔台运行的高度和位置论证条件时，机场所属管制单位应提出开展塔台位置和高度技术论证”。需要投标人完成以下工作内容：

- 我公司将提供塔台的三个以上的拟选位置，投标人需对招标人的拟选位置提出意见，待招标人确定位置后，再编制论证报告

- 如最终确定的塔台位置与总规不符，需待招标人完成总规修编后再开展工作，但投标人中标后，不会因总规修编等原因而重新选定投标人。

## 二、编制单位的资格要求

2.1 供应商必须是具有独立承担民事责任能力的在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织，具备合法有效的营业执照。（提供营业执照复印件并加盖公章）

2.2投标人必须列入中国民航局飞行标准司最新一期《飞行程序设计单位备案信息公布表》

2.3投标单位或具有民航工程甲级资信。

2.4有依法缴纳税收和企业社保缴费的良好记录（提供报价截止日前6个月内任意1个月依法缴纳税收和企业社保缴费的相关材料。如依法免税或不需要缴纳社会保险的，提供相应证明材料）。

2.5 参加本次采购活动前两年内（ 2018年至报价截止日），在经营活动中没有工商行政处罚记录；不存在影响合同履行的重大诉讼情况；（提供国家企业信用信息公示系统相关内容截图）。

## 三、踏勘现场

编制单位自行组织现场踏勘：

（一）投标人踏勘现场发生的费用自理。

（二）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。

（三）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。

## 四、获取采购文件的时间、地点、方式

符合上述条件的投标人可于2020年  5 月 29日起登录鄂尔多斯机场管理集团有限公司网站页面（网址：http://ordosairport.com/），点击“公告”栏中的“招标信息”栏，查询采购信息，点击信息公告页面左下角“附件”即可浏览、下载采购文件。

## 五、递交响应文件截止（评标）时间、地点

点击信息公告页面正下方蓝色栏“我要报名”，填写准确的企业信息，报名截止时间：2020年 6月 8日下午17:30递交响应文件截止（评标）时间：2020年 6月 9日上午9:30 。

开标方式：现场开标  开标地址：鄂尔多斯机场管理集团办公楼208室

## 六、联系方式

联 系 人：苏女士

联系电话：0477-3855830

邮    箱：837675440@qq.com

第二章、编制内容与技术要求

## 一、项目说明

（一）项目情况：本项目为一整包，不允许转包。

（二）服务周期要求：30日历天。

（三）控制价：298000元。

（四）编制目标、要求及服务承诺：

4.1、所编制的塔台论证报告必须符合国家相关的规范要求。

4.2、服务承诺

（1）编制单位无偿负责可行性研究报告直至批复前的一切修改工作。

(五）投标保证金：投标保证金2万元，银行转账或其它转账方式收取。开标时提供转账记录。退还投标保证金需中标通知书发放后，合同签订完毕，确定中标单位已开始进入工作后，由中标单位提供相应依据，给予退还，退还保证金不计利息，如有一项不符，不给予退还。

（六）付款方式：乙方提交塔台论证报告成果文件并经相关行政主管部门批准同意后，乙方开具全额有效的增值税专用发票，甲方付款至中标金额的30%；乙方提交成果文件直至获得立项及可研批复后，甲方付剩余70%的报告编制费（不计利息）。

第三章、编制单位须知

## 响应文件的构成

投标单位编制的响应文件应包括但不少于下列内容：

1、投标承诺书

2、法定代表人授权委托书

3、项目分项报价明细表（价格及税费等）

4、项目售后服务及质量保证承诺

5、编制单位近三年类似项目的相关业绩证明（复印件加盖公章）

6、编制单位须提供的各类相关证明材料

（1）资格证明材料（包含营业执照（副本）复印件、组织机构代码复印件、税务登记证（副本）复印件、经营许可证复印件。以上复印件全部加盖公章）。

（2）编制单位认为需提供的相关证明文件及资料。

以上文件均需装订成册，响应文件需递交正本1份，副本4份，PDF格式电子文档1份(优盘)；以上资料需签字、盖章的必须由法定代表人或经其授权的代表签字，并加盖公章。响应文件在封面必须清楚地标明“正本”或“副本”字样。若副本与正本不符，以正本为准。响应文件及资料无论供应商是否中标均不予退还。

## 三、评标与中标

机场集团组成竞争性磋商小组，与编制单位进行谈判。

项目评标方式采用综合评标价法。

评标原则：

1）、价格权重40%

最低报价作为基准价，投标报价得分=（基准价÷投标报价）×40%×100。

- 、商务及技术权重60%

| 商务及技术评分标 |  |
| --- | --- |
| 项目名称：鄂尔多斯机场空管改扩建塔台技术论证报告编制单位选定项目 项目编号：CG/JSFGS-20-008-N |  |
| 评审因素 | 评审标准 |
| 业绩（10分） | 投标人近5年承担过4C及以上等级机场的塔台论证业绩或飞行设计业绩每提供一个得2分。（10分）备注：需提供合同协议复印件并加盖公章为准 |
| 项目负责人（10） | - 具有机场工程专业高级工程师，每有一名可得2分，最多可得6分（6分） - 每担任过1个民用机场塔台论证或者飞行程序设计业绩的设计负责人可得2分，最多可得4分（4分） |
| 后期服务的安排及保证措施（10分） | - 后续服务安排合理、有序、可实施，≤5得分≤10； - 后续服务安排比较合理、比较有序、可实施性一般，0<得分<5； - 后续安排服务不合理，不得分。 |
| 服务质量保证措施（10） | - 服务质量保证、应急服务措施合理、可行（5-10分） - 服务质量保证、应急服务措施较合理、较可行（0-5分） - 服务质量保证、应急服务措施较不合理、不可行，不得分。 |
| 项目实施整体方案（10分） | - 项目整体规划、服务流程、管理制度等全面合理，管理科学、完全响应招标文件的要求（5-10分） - 项目整体项目整体规划、服务流程、管理制度等全面合理，管理科学、基本响应招标文件的要求（0-5分） - 不全面合理，未能响应招标要求，不得分。 |
| 工作进度管理措施（10分） | - 工作进度安排及措施科学合理，安全满足项目进度要求，（5-10分） - 工作进度安排及措施基本满足项目进度要求（0-5分） - 工作进度安排及措施可行性较差，不满足项目进度要求，不得分。 |

项目中标结果将于2-4个工作日后在集团公司网站上进行公布，承包商可自行登陆查询，不再另行通知。

第四章、响应文件格式与要求

## 格式一：

（相应文件封面）

竞争性磋商文件

（正本/副本）

项目名称：

项目编号：

竞标人名称

年    月    日

## 格式二：

目录

一、投标承诺书…………………………………………………………（ ）

二、法定代表人授权委托书……………………………………………（ ）

三、项目分项报价明细表………………………………………………（ ）

四、近两年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料………………（ ）

五、项目售后服务及质量承诺…………………………………………（ ）

六、各类资质证明材料………………… ………… …………………（ ）

## 格式三：

投标承诺书

鄂尔多斯伊金霍洛国际机场有限公司：

1.按照已收到的项目编号为              的              竞争性谈判项目谈判文件要求，经我公司认真研究投标须知、技术规范、资质要求和其它有关要求后，我方愿按上述合同条款、技术规范、资质要求进行投标。我方完全接受本次招标文件规定的所有要求，并承诺在中标后履行我方的全部义务。我方的最终报价为总承包价，保证不以任何理由增加报价。如有缺项、漏项部份，均由我方无条件负责补齐。

2. 一旦我方中标，我方保证在合同签订后履行服务内容。

3. 我方同意所递交的响应文件在“投标须知”规定的投标有效期内有效，在此期间内我方的投标如能中标，我方将受此约束。

4. 我方郑重声明：所提供的响应文件内容全部真实有效。

5. 我方接受招标文件所列须知中关于没收投标保证金的约定。

6. 我方同意提供按照贵方可能另外要求的与其投标有关的任何数据或资料。除非另外达成协议并生效，否则，中标通知书和本响应文件将构成约束双方合同的组成部分。

编织单位名称：

详细地址：                        邮政编码：

电    话：        传    真：      电子函件：

编制单位开户银行：                  账号/行号：

编制单位法人签字：

编制单位法人授权代表签字：

编织单位名称(公章)：

年 月 日

## 格式四：

法定代表人授权委托书

兹委派我单位        （姓名）参加贵单位组织的                  采购活动（项目编号：          ），委派人全权代表我单位处理本次竞标中的有关事务，并签署全部有关文件、协议及合同。我单位对委托代理人签署内容负全部责任。

本授权书于签字盖章后生效，在贵公司收到撤消授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人签署的所有文件不因授权的撤消而失效。

委托代理人无转委权。

特此委托。

法定代表人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

委托代理人身份证扫描件

（本证件需直接扫描，不允许粘贴）

编制单位名称：（公章）

法定代表人：（签字）

年   月   日

## 格式五：

投标项目分项报价明细表

项目名称：

项目编号：

| 序号 | 名称 | 数量 | 单价（元） | 总价（元） | 产品图片 | 技术参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 税费及发票类型 |  |  |  |  |  |  |
| 服务期限 |  |  |  |  |  |  |

编制单位名称：（公章）

日期：   年  月   日

备注：此报价明细表仅供参考。

近二年同类投标项目或类似项目的业绩证明材料（格式自定）

各类资质证明材料（格式自定）